## Slide 1
Автоматическая вёрстка презентаций

## Slide 2
Контекст и возможность
• 186 минут на сборку одной презентации
• 74 минуты на правки после ревью
• 19 из 42 колод нарушили фирменный стиль
• 4 дизайнера закрывают 11 запросов в неделю
• Средний срок ожидания 6 рабочих дней
Chart: мин
| Сборка | Правки
Время | 186 | 74

## Slide 3
Предложение
• Принимает шаблон pptx и материалы
• Генерирует колоду по дизайн‑системе
• Аудит качества проверяет каждый элемент
• Экспорт в pptx, pdf и html
• Слайды остаются редактируемыми

## Slide 4
Ожидаемый эффект
Метрика | Текущее | Пилот
Сборка (мин) | 186 | 4
Время до первой версии (дней) | 6 | 1
Нарушения (колод) | 19 | 2
Запросы (запросов) | 11 | 38

## Slide 5
Ресурсы и сроки
• 2 vCPU / 2 GB RAM
• 1 400 рублей за 6 недель
• Модель gpt-oss-20b
• Подключение 4 команд, домен и HTTPS
• Доступ всей компании, интеграция
• Генерация иллюстраций в Q1 2027
Подключение 4 команд
Домен и HTTPS
Доступ всей компании
Генерация иллюстраций

## Slide 6
План пилота
• 6 недель
• 2 команды
• 68 презентаций
• Сборка 4 мин вместо 186
• Время до первой версии 1 день вместо 6
• Нарушения 2 из 68, запросы 38 вместо 11

## Slide 7
Риски
Слабая модель может выдумать цифры
Незнакомый шаблон может быть плохо сделан
Нагрузка более 20 задач требует внешней очереди

## Slide 8
Потенциальные выгоды
• Сокращение времени на создание презентаций
• Уменьшение нарушений фирменного стиля
• Повышение продуктивности дизайнеров

## Slide 9
Что мы просим решить
Одобрить запуск сервиса на всю компанию
Обеспечить инфраструктуру и интеграцию
Поддерживать модель и обновления

## Slide 10
Вывод
Успешный запуск позволит ускорить создание презентаций и повысить качество